总务处2016年工作计划

2016年，总务处在继续做好日常工作的基础上，重点加强对2015年已开工在建项目的监管工作，尽快完成后勤综合服务中心项目建设，投入使用，做好十三五规划项目启动工作，完善办学功能，努力提高后勤服务质量和水平。2016年重点工作如下：

- 加强4#学生公寓建设项目管理

2015年底启动了4#学生公寓（2栋学生公寓楼）建设项目，本年度将通过该项目建设领导小组职能及人员分工，同时发挥监理单位的作用，加强对该项目的管理，力争7月底完工，9月底新生顺利入住。

- 做好后勤综合服务中心项目建设管理

该工程采取建设-经营-移交的方式（BOT），通过公开招标选择了投资人，由投资人全额投资建设和经营。总务处组织基建人员及保卫部门、信息中心、团委、学生处等相关人员加强对后勤综合服务中心项目建设管理，与使用部门一道做好后勤综合服务中心功能划分，确保后勤综合服务中心及早投入使用。

- 加强西大门项目建设管理

该项目包含传达室（建筑面积约30平方米）、校牌、大门前后沥青道路及绿化工程，按照施工条件，尽快完成大门及大门附近沥青道路，待3#教学楼合班阶梯教室项目竣工后再完成南大门-2#教学楼沥青道路工程。

- 做好3#教学楼合班阶梯教室项目装饰工程监管

该项目包含土建、安装、装饰工程及环路路基工程，2015年底已完成主体工程，本年底将实施安装工程和装饰项目，同时，将3层封闭成文化长廊，用于学生艺术作品展示场所。

- 美化东侧池塘

东侧池塘位于新校区大门和教学区南侧，水面约20亩。选择设计公司做好池塘景观设计，采取清除淤泥、砌筑护坡、设置景点，绿化堤岸等措施，将东侧池塘美化成我院重要景点和学生修读场所。费用约200万元。

六、建设校园文化设施

与学生处、团委等部门密切配合，做好路灯、路牌、路标的设计和安装，修筑人文景观小品，展示学校人文风貌。

七、启动节能减排建设工程

党的十八大报告明确提出,坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，我院应当积极响应。节能减排不仅会产生经济效益，同时还会带来良好的社会效应，科学节能将是一个院校文化、办学水平和实力的综合体现。具体做法，一是对部分场所照明灯具进行更换，实施LED绿色照明。二是继续按照建筑节能规范加大新建和改建项目节能建设。三是建设太阳能设施。四是增加用电设施和设备远程监控。五、做好雨水收集和利用，建设海绵校园。

八、加强卫生防病工作。

1、高度重视传染病防控工作，发现及时报告，并作出应急处理。

2、组织好2016级新生、全院在职教职工和离退人员体检。

3、邀请卫生防病专家对学生进行卫生防病知识宣传、讲座。

4、做好学生医保审核工作。

九、做好校园绿化养护监督。

新老校区绿化养护管理工作由后勤公司负责。为促进后勤公司搞好校园绿化工作，总务处对后勤公司绿化养护管理工作进行全面监督。

总务处监管内容：新老校区现有绿化用地的除草、修剪、施肥、浇水、除虫、防寒、苗木补植等工作；养护用工情况；绿化用水情况；经费使用情况；绿化养护管理相关资料。

制定考核办法，组织相关人员定期对养护管理工作进行考核，养护期结束出具考评结论。

十、完成党的三严三实专题活动相关整改任务。

根据党的三严三实专题活动整改要求，切实转变工作作风，在完善校园规划、加强节约型校园建设、传染病防控、协调解决教职工住房等方面强化整改力度，确保整改内容按期完成。

十一、做好地方技能型高水平大学建设校园环境整治工作。

根据学校建设地方技能型高水平大学工作总体部署，认真落实总务处承担的各项任务，加强在建工程管理，加大校园环境整治力度，以崭新的面貌迎接检查验收，为高水平院校建设作贡献。

十二、协调解决教职工住房有关问题。

督促百合花园施工方做好住户房屋维修和房产证办理工作，维护我院教工利益。同时，协助物业公司做好保洁和维护工作。

十三、完成上级交办的其他任务。

附件：总务处2016年工作任务一览表

| 序号 | 类别 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 续建项目 | 加强4#学生公寓建设项目管理 |
| 2 | 续建项目 | 做好后勤综合服务中心项目建设管理 |
| 3 | 续建项目 | 加强西大门项目建设管理 |
| 4 | 续建项目 | 做好3#教学楼合班教室安装装饰工程监管 |
| 5 | 续建项目 | 做好老校区土地拍卖协调工作 |
| 6 | 续建项目 | 老校区广场地坪改造 |
| 7 | 续建项目 | 老校区教室过渡房维修 |
| 8 | 新项目 | 启动节能减排建设工程 |
| 9 | 新项目 | 建设校园文化设施 |
| 10 | 新项目 | 美化东侧池塘 |
| 11 | 新项目 | 组织好2016级新生体检 |
| 12 | 新项目 | 督促社区加强老校区门面房管理 |
| 13 | 新项目 | 做好高水平大学建设校园环境整治工作 |
| 14 | 新项目 | 运动场、看台维修维护 |
| 15 | 常规工作 | 重视传染病防控工作，及时发现，及时处理 |
| 16 | 常规工作 | 在职教职工和离退人员体检 |
| 17 | 常规工作 | 邀请防病专家卫生作防病知识宣传、讲座 |
| 18 | 常规工作 | 做好学生医保审核工作 |
| 19 | 常规工作 | 做好校园绿化养护监督。 |
| 20 | 常规工作 | 做好党的三严三实专题活动相关整改工作 |
| 21 | 常规工作 | 协调解决教职工住房有关问题 |
| 22 | 常规工作 | 托管项目签约 |
| 23 | 常规工作 | 加强老校区出租场所监管 |
| 24 | 常规工作 | 学生公寓防水维修 |
| 25 | 常规工作 | 安全工作 |
| 26 | 常规工作 | 各类维修工作 |
| 27 | 常规工作 | 总务处网站维护 |
| 28 | 常规工作 | 各类招标采购项目档案建设 |
| 29 | 常规工作 | 过渡房续签入住协议、核定房租 |

总务处

2016年3月7日